ADS-B 1090ES 基带通信原型系统项目分工细则

基于 GNU Radio 的 Mode-S 扩展报文仿真实验

# 一、项目名称

基于 GNU Radio 的 ADS-B 1090ES 信号收发原型系统设计与实现。

# 二、项目总体目标

本项目选择 ADS-B 作为实际无线通信系统研究对象，围绕 Mode-S 扩展报文与 ADS-B 1090ES 信号的物理层传输过程，设计并搭建一套基带通信原型系统。系统主要包括虚拟飞机状态数据生成、Mode-S / ADS-B 报文封装、前导码添加、PPM 调制、AWGN 信道传输、PPM 解调、前导码检测、报文解析、飞机状态恢复和误码率分析等模块。

虚拟飞机状态数据
    ↓
Mode-S / ADS-B 报文封装
    ↓
前导码添加
    ↓
PPM 调制
    ↓
AWGN 信道
    ↓
PPM 解调
    ↓
前导码检测
    ↓
112 bit 报文提取
    ↓
字段解析
    ↓
飞机状态数据恢复
    ↓
误码率与实验结果分析

本项目分工围绕实验任务要求展开，系统需要包含发送端、无线信道、接收端，并完成物理层组帧、调制解调、帧同步、发送源信号与接收恢复信号对比等内容。

# 三、总体分工汇总表

| 成员 | 角色 | 主要任务 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员1 | 项目统筹与报告整理 | 总体设计、报告整合、实验结果分析、图表制作、参考文献整理 | 综合实验报告、系统框图、BER 曲线、实验结果表 |
| 成员2 | 报文结构与编码 | ADS-B/Mode-S 理论调研、112 bit 报文结构设计、字段编码、CRC 生成 | adsb_frame.py、报文结构表、理论调研文档 |
| 成员3 | 发送端实现 | 飞机状态数据生成、前导码添加、PPM 调制、发送信号输出 | transmitter.py、tx_bits.txt、tx_samples.dat、发送端波形图 |
| 成员4 | 信道与 GNU Radio | GNU Radio 流图搭建、AWGN 信道设计、不同 SNR 接收信号输出 | .grc 文件、rx_samples 文件、GNU Radio 截图 |
| 成员5 | 接收端实现 | PPM 解调、前导码检测、报文解析、状态恢复、BER 统计 | receiver.py、decoded 结果、ber_result.csv |

# 四、成员1分工细则

## 1. 成员角色

项目统筹负责人 / 报告整理负责人 / 实验结果分析负责人

## 2. 具体工作内容

• 确定最终项目题目与系统整体技术路线。

• 制定项目开发流程，统一代码文件命名、数据文件格式和图表编号方式。

• 跟进成员2至成员5的任务完成情况，汇总代码、GNU Radio 文件、运行截图和实验数据。

• 绘制 ADS-B 1090ES 原型系统总体框图、发送端结构图、信道模块结构图和接收端结构图。

• 负责最终综合实验报告的撰写、排版、参考文献规范化和提交材料打包。

• 整理发送端原始数据、112 bit 报文、PPM 波形、接收波形、解调 bit 流、前导码检测结果和 BER 结果。

## 3. 交付成果

• 项目总体框图

• 系统信号流程图

• 项目任务分工表

• 实验结果汇总表

• 发送端与接收端数据对比表

• BER-SNR 曲线

• 波形图与频谱图整理文件

• 参考文献列表

• AI 工具使用说明

• 最终综合实验报告

• 最终提交文件夹

## 4. 负责文件

/report/综合实验报告.docx
/report/AI工具使用说明.docx
/figures/system_block_diagram.png
/figures/tx_rx_comparison.png
/figures/ber_curve.png
/results/experiment_summary.xlsx
/references/参考文献列表.docx

# 五、成员2分工细则

## 1. 成员角色

ADS-B / Mode-S 理论调研负责人 / 报文结构设计负责人 / 数据字段编码负责人

## 2. 具体工作内容

• 调研 ADS-B、Mode-S、1090ES、Extended Squitter 的基本概念和应用场景。

• 设计本实验使用的 112 bit 简化版 Mode-S / ADS-B 报文结构。

• 设计 ME 字段中的飞机状态数据格式，包括 Type Code、Altitude、Speed、Heading、Latitude_Q、Longitude_Q。

• 完成字段编码、字段解码、CRC 或简化校验字段生成函数。

• 生成至少一组标准测试数据和对应的 112 bit 报文样例。

## 3. 交付成果

• ADS-B / Mode-S 理论调研文档

• Mode-S / ADS-B 简化报文结构表

• 飞机状态数据字段设计表

• 112 bit 报文生成代码

• 字段编码与解码函数

• CRC 或简化校验函数

• 112 bit 报文样例

• 报文结构说明文字

## 4. 负责文件

/code/adsb_frame.py
/data/adsb_frame_bits.txt
/docs/ADS-B_Mode-S理论调研.docx
/docs/报文结构设计说明.docx

## 5. 推荐报文结构

| 字段 | 位数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DF | 5 bit | Downlink Format，下行格式 |
| CA | 3 bit | Capability，应答机能力 |
| ICAO | 24 bit | 飞机唯一地址 |
| ME | 56 bit | 扩展消息字段，存放飞机状态数据 |
| CRC | 24 bit | 校验字段 |

## 6. 推荐核心函数

int_to_bits(value, width)
bits_to_int(bits)
encode_aircraft_state(state)
generate_me_field(state)
generate_crc24_simple(bits)
generate_adsb_frame(state)
parse_frame_fields(bits)

# 六、成员3分工细则

## 1. 成员角色

发送端设计负责人 / 虚拟 Mode-S 应答机实现负责人 / PPM 调制负责人

## 2. 具体工作内容

• 设计虚拟飞机状态数据生成模块，包含 ICAO 地址、高度、速度、航向、位置量化值等字段。

• 调用成员2提供的 generate_adsb_frame() 函数，将飞机状态数据转换为 112 bit 报文。

• 在 112 bit 报文前添加实验用前导码 1010000101000000。

• 完成 PPM 调制，实现 bit 1 → [1,0]、bit 0 → [0,1] 的映射。

• 输出 tx_bits.txt、tx_samples.dat、发送端波形图和频谱图。

## 3. 交付成果

• 虚拟飞机状态数据生成代码

• 前导码添加代码

• PPM 调制代码

• 发送端 bit 流文件

• 发送端采样信号文件

• 发送端时域波形图

• 发送端频谱图

• 发送端模块说明文档

## 4. 负责文件

/code/transmitter.py
/data/tx_bits.txt
/data/tx_samples.dat
/figures/tx_waveform.png
/figures/tx_spectrum.png
/docs/发送端模块说明.docx

## 5. PPM 调制规则

bit 1 → [1, 0]
bit 0 → [0, 1]
完整发送 bit 流 = 前导码 + 112 bit Mode-S / ADS-B 报文

# 七、成员4分工细则

## 1. 成员角色

GNU Radio 平台负责人 / 无线信道模块负责人 / AWGN 信道实验负责人

## 2. 具体工作内容

• 使用 GNU Radio Companion 搭建信道传输流图。

• 使用 File Source 读取成员3生成的发送基带信号。

• 加入 Channel Model 或 Noise Source + Add 模块，实现 AWGN 信道。

• 分别设置 SNR = 20 dB、10 dB、5 dB、0 dB，并输出对应接收信号文件。

• 记录采样率、噪声幅度、信号幅度、SNR 设置、数据类型和文件路径。

• 导出 GNU Radio 流图截图、信道参数截图、接收信号时域波形和频谱图。

## 3. 交付成果

• GNU Radio .grc 源文件

• AWGN 信道设计说明

• 不同 SNR 下的接收信号文件

• GNU Radio 流图截图

• Channel Model 参数截图

• 接收信号时域波形图

• 接收信号频谱图

• 信道实验参数表

## 4. 负责文件

/gnuradio/adsb_awgn_channel.grc
/data/rx_samples_snr20.dat
/data/rx_samples_snr10.dat
/data/rx_samples_snr5.dat
/data/rx_samples_snr0.dat
/figures/gnuradio_flowgraph.png
/docs/AWGN信道模块说明.docx

## 5. GNU Radio 流图建议

File Source
    ↓
Throttle
    ↓
Channel Model / Add Noise
    ↓
QT GUI Time Sink
    ↓
QT GUI Frequency Sink
    ↓
File Sink

# 八、成员5分工细则

## 1. 成员角色

接收端设计负责人 / PPM 解调负责人 / 前导码检测与报文解析负责人 / BER 统计负责人

## 2. 具体工作内容

• 读取成员4输出的不同 SNR 接收信号文件。

• 根据 PPM 调制规则完成解调：每两个采样点比较大小并恢复 bit。

• 在解调 bit 流中检测前导码 1010000101000000，并提取其后 112 bit 报文。

• 调用或复用成员2的字段解析函数，解析 DF、CA、ICAO、Type Code、Altitude、Speed、Heading、Latitude_Q、Longitude_Q、CRC。

• 输出恢复后的飞机状态数据、校验结果和不同 SNR 下的 BER 统计结果。

## 3. 交付成果

• 接收端 Python 代码

• PPM 解调函数

• 前导码检测函数

• Mode-S / ADS-B 报文提取函数

• 报文解析函数

• 飞机状态数据恢复结果

• CRC 或简化校验结果

• 不同 SNR 下 BER 统计结果

• 接收端运行截图

## 4. 负责文件

/code/receiver.py
/results/decoded_aircraft_state_snr20.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr10.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr5.txt
/results/decoded_aircraft_state_snr0.txt
/results/ber_result.csv
/figures/preamble_detection.png
/docs/接收端模块说明.docx

## 5. 误码率计算

BER = 错误 bit 数 / 总 bit 数
统计条件：SNR = 20 dB、10 dB、5 dB、0 dB

# 九、各成员接口关系

| 接口 | 提供方 | 接收方 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员2 → 成员3 | 成员2 | 成员3 | generate_adsb_frame(state)，生成 112 bit 报文 |
| 成员3 → 成员4 | 成员3 | 成员4 | tx_samples.dat，PPM 调制后的发送采样信号 |
| 成员4 → 成员5 | 成员4 | 成员5 | rx_samples_snr*.dat，不同 SNR 下接收信号 |
| 成员5 → 成员1 | 成员5 | 成员1 | decoded_aircraft_state_*.txt 与 ber_result.csv |

# 十、统一文件夹结构

第X组-ADS-B原型系统/
│
├── code/
│   ├── adsb_frame.py
│   ├── transmitter.py
│   ├── receiver.py
│   ├── ber_analysis.py
│
├── gnuradio/
│   ├── adsb_awgn_channel.grc
│
├── data/
│   ├── adsb_frame_bits.txt
│   ├── tx_bits.txt
│   ├── tx_samples.dat
│   ├── rx_samples_snr20.dat
│   ├── rx_samples_snr10.dat
│   ├── rx_samples_snr5.dat
│   ├── rx_samples_snr0.dat
│
├── results/
│   ├── decoded_aircraft_state_snr20.txt
│   ├── decoded_aircraft_state_snr10.txt
│   ├── decoded_aircraft_state_snr5.txt
│   ├── decoded_aircraft_state_snr0.txt
│   ├── ber_result.csv
│   ├── experiment_summary.xlsx
│
├── figures/
│   ├── system_block_diagram.png
│   ├── gnuradio_flowgraph.png
│   ├── tx_waveform.png
│   ├── tx_spectrum.png
│   ├── rx_waveform_snr20.png
│   ├── rx_waveform_snr10.png
│   ├── rx_waveform_snr5.png
│   ├── rx_waveform_snr0.png
│   ├── ber_curve.png
│
├── docs/
│   ├── ADS-B_Mode-S理论调研.docx
│   ├── 报文结构设计说明.docx
│   ├── 发送端模块说明.docx
│   ├── AWGN信道模块说明.docx
│   ├── 接收端模块说明.docx
│
├── report/
│   ├── 综合实验报告.docx
│   ├── AI工具使用说明.docx
│
└── references/
    ├── 参考文献列表.docx

# 十一、项目完成标准

• 能够生成虚拟飞机状态数据。

• 能够封装为 112 bit Mode-S / ADS-B 报文。

• 能够添加前导码并完成 PPM 调制。

• 能够通过 AWGN 信道传输。

• 能够完成 PPM 解调和前导码检测。

• 能够提取并解析 112 bit 报文。

• 能够恢复飞机状态数据。

• 能够统计不同 SNR 下的误码率。

• 能够完成发送源信号和接收恢复信号对比。

• 能够提交 GNU Radio 源文件、源代码和综合实验报告。